На главных стройках института

Когда мы сегодня подъезжаем на трамвае к студенческому городку, невольно обращаем взгляд к открывающейся справа строительной панораме. Всем известно, что тут ведётся строительство нового главного учебного корпуса института и общежития для студентов на 1017 мест. На том и другом объектах котлованы начали рыть весной. Теперь, наверно, каждому хочется знать, что сделано за лето, как идет работа на площадках.

На строительстве главного учебного корпуса, которое ведет СУ-11 треста № 30 «Главновосибирскстроя», годовой план уже выполнен. Полностью вырыт котлован и забиты сваи. Сейчас готовится фронт работ для устройства подземной части здания. План вложений на 1979 год определён в 800 тысяч рублей, а на всё строительство будет израсходовано пять миллионов рублей.

Успешно строится и студенческое общежитие. Работу ведет СУ-1 треста «Новосибибирскжилстрой-1». Из отпущенных на этот год 203 тысяч рублей уже освоено 130 тысяч. Закончив забивку свай, строители приступают к устройству стен в подвальной части здания. Для продолжения работ в 1979 году отпущено 520 тысяч рублей.

Из Министерства сельского хозяйства СССР пришло сообщение о том, что вопрос о финансировании запроектированного строительства в нашем студенческом городке ещё одной столовой решён положительно. Столовая будет на 530 посадочных мест. На 1979 год отпускается 100 тысяч рублей. К концу 1980 года предприятие общепита должно быть введено в эксплуатацию.

Кроме названных строительных организаций на этих объектах трудятся и бойцы отряда «Вузстрой-78». Они успели сделать многое. На их счёт нужно отнести котлованы под здания, которые были вырыты своевременно и хорошо.

(«За сельскохозяйственные кадры», 1 октября 1978 г.)
